# 오늘 미팅 아젠다 (2026-02-19)

목적: 기존 미팅에서 합의된 "상호 제공/검토 후 회신" 항목의 현재 상태를 점검하고, 오늘 기준 확정 가능한 항목을 즉시 결정한다.

## 0. 미팅 정보

일시: 2026-02-19 (목)

예상 소요: 60분

참석: 유니그린(클라이언트), IT7(개발사)

기준 문서:

`docs/project-management/07_MEETING_DECISIONS_SUMMARY.md`

`docs/project-management/meeting/20260202_meeting.md`

`docs/project-management/meeting/20260206_meeting.md`

`docs/project-management/request/20260202_email_request.txt`

## 1. 진행 상태 빠른 점검 (10분)

### 1.1 유니그린 제공 항목 현황

공공데이터포털 계정/API 키

알리고 발신프로필/API Key/채널명

토스페이먼츠 테스트 키

근로복지공단 코드값(국적/체류/직종) + 신고 샘플

대표/최고관리자 대시보드 KPI 요구사항

AI 진단 이미지 부위별 최대 등록 개수

### 1.2 IT7 검토 회신 항목 현황

실적신고서 QR/간편인증 기술 검토

사업자등록번호 검증 API 제약/비용 검토

나라장터 연동 가능성 + 대체 운영안

신분증 마스킹/저장 정책 법적 검토

적산정보 PDF 파싱 정확도/성능 리포트

일용신고 메일(이도은 대리) 기반 추가 스펙 반영안

## 2. 핵심 안건 (40분)

| 안건 | 오너 | 오늘 회의에서 확정할 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. 외부 계정/키 제공 완료선 설정 | 유니그린 | 공공데이터/알리고/토스 제공 완료일 확정 | 항목별 완료일 + 담당자 |
| A2. 알리고 운영 명칭/발신프로필 | 유니그린 | 채널/발신프로필 최종 명칭 확정 | 최종 명칭 + 적용 일정 |
| A3. 근로복지 코드값/샘플 | 유니그린 | 코드 전달 범위와 형식(코드-명칭 매핑) 확정 | 코드표 전달 일정 |
| A4. 대시보드 KPI 범위 | 유니그린 | 대표/최고관리자 KPI 우선순위 Top N 확정 | KPI 우선순위 목록 |
| B1. QR/간편인증 기술 검토 | IT7 | 가능/불가/조건부 + 1차 대응안 제시 | 기술 검토 결론서 |
| B2. 나라장터/공제조합 대체 운영안 | IT7 | 연동 불가 가정 시 운영 프로세스 확정 | 대체 운영 플로우 |
| B3. 개인정보/마스킹 법적 기준 | IT7 | 저장/마스킹/접근권한 최소 기준 확정 | 정책 초안 v1 |
| B4. 적산 PDF 파싱 검증 | IT7 | 정확도 목표치/검증 샘플/리포트 제출일 확정 | 검증 계획표 |
| C1. 워크플로우 탭 v1 포함 여부 | 공동 | v1 포함/제외 최종 결정 | 범위 결정 기록 |
| C2. 날씨 입력 방식 | 공동 | API/수기/혼합 정책 확정 | 정책 결정 기록 |
| C3. HWP/HWPX 우선 문서 | 공동 | 직접 생성 우선 문서 목록 확정 | 우선순위 리스트 |
| C4. AI 이미지 등록 규격 | 공동 | 부위별 최대 개수/용량/운영 기준 확정 | 업로드 규격 문서 |

## 3. 결정 필요 체크리스트 (5분)

☐ 유니그린 제공항목 중 "오늘 확정 가능한 항목"과 "추가 검토 항목" 분리

☐ IT7 검토항목 중 "즉시 결론"과 "추가 실험 필요" 분리

☐ 공동 의사결정 4건(C1~C4) 중 최소 2건 이상 오늘 확정

☐ 확정 불가 항목은 다음 미팅 전 선행자료/담당자/기한 지정

## 4. 미팅 종료 시 산출물 (5분)

확정사항 리스트 (정책/범위/오너/기한)

미확정사항 리스트 (블로커/필요자료/다음 액션)

다음 미팅 아젠다 초안 (남은 P0/P1 기준)

## 5. 회의록 작성 템플릿

### 5.1 확정사항

-

### 5.2 보류사항

-

### 5.3 액션 아이템

| 항목 | 담당 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |